## Slide 1
팀장: 송창범[2019E7309]
팀원: 김민섭[2020E7406] ,이승준[2021E7413]
4조 프로젝트 기획서
웹 버전 갤러리 제작

## Slide 2
이React를 이용하여 Upload Component를 만들어야 할것으로 예상됨 그 뿐만 아니라 이미지 외의 파일이 올라올 경우를 방지해야 기능또한 구현 예정
이미지 업로드
현재 이미지에서 다음 이미지로 넘어가는 기술로
페이지네이션 기술을 사용해야 할 것으로 예상됨
해당 프로젝트의 핵심기능
이미지 다운로드 기능
이미지 정렬
페이지네이션
이미지를 해당 이미지 주소(URL)을 통하여
다운로드를 받는 기능을 구현
이미지를 사용자가 정렬할 수 있도록
하는 기능을 필요로 함

## Slide 3
송창범
팀원별 역할
김민섭
이승준
페이지네이션 구현
API연동
이미지 업로드/다운로드/ 삭제 기능 구현
API연동
웹 디자인
페이지네이션 구현
페이지네이션 구현
이미지 업로드 기능 구현
웹 디자인

## Slide 4
1 주차
일정 계획
2 ~ 3 주차
4 ~ 5 주차
웹 디자인 개발
API 적용 및 로그인 관련 기술 적용
이미지 업로드 저장 기술 적용
프로젝트 관련 기술 자료 수집
웹 디자인 상세 디자인 상의
필요 API 연동 후 구동 확인
테스트 및 디테일 추가
버그 수정

## Slide 5
Git Hub
GitHub Link / Oven Link
Oven Link
https://github.com/GhostSec322/React_Gallery
https://ovenapp.io/view/YR5R6E7bhfmuf9Y28sAhqv2vGRNQ3bsg/F65nk

## Slide 6
Pixabay api
사용할 api
Pixbay라는 무료 이미지 사이트에서
Api를 제공 하고있는 api로 특정 키워드
입력시 그에 해당하는 이미지를 출력
시키기 위해 사용할 예정 입니다.

## Slide 7
이미지 업로드 기능을 구현하면 업로드 된 이미지를 저장할 곳이 필요하게 됩니다. 이는 Backend가 필요한 작업이지만
파이어베이스 api를 이용하면 단순한 백엔드 작업을 할 수 있습니다.
파이어베이스
사용할 api

## Slide 8
로그인후에 앨범을 만들 수 있는 기능을 구현할 것 입니다
Pixabay api를 통하여 특정 키워드 검색을 하면 해당 이미지들을 출력하게 됩니다.
Index페이지

## Slide 9
로그인 페이지 이며 회원가입 링크와 로그인 기능을 수행 하는 웹 페이지 입니다.
로그인 페이지

## Slide 10
회원가입 페이지 입니다.
회원가입 페이지

## Slide 11
로그인 후 페이지 이며 이때부터는 갤러리 기능을 수행 하게 됩니다. 이때는 pixabay api로 출력시키는 이미지는 볼 수 없고 자신의 사진을 관리하는 기능을 수행 하게 됩니다.
갤러리 페이지

## Slide 12
업로드 페이지
이미지를 업로드 시에 옆과 같이
페이지가 변동되며 Uplode를 누르면
이미지가 업로드 됩니다.

## Slide 13
업로드 페이지
만약 이미지 파일 외에 다른 파일을
업로드 시도 할 시 왼쪽 사진과 같은
오류를 출력하게 됩니다.

## Slide 14
이미지 보기
이 페이지는 특정 이미지를 클릭시 다운로느 하는 기능과 삭제하는 기능을 구현 한 것입니다.
여기서 페이지네이션 기술을 접목하여 Next버튼 클릭 이벤트가 발생시 다음 이미지를 보여주게 됩니다.

## Slide 15
감사합니다